# Sumário

Sumário	2

OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO	3

WHY? POR QUÊ?	3

Justificativa do Projeto	4

Objetivos SMART	5

WHAT? O QUE?	6

Produtos, Serviços ou Resultados Esperados	6

Requisitos	6

WHO? QUEM? PARTES INTERESSADAS DO PROJETO	8

HOW? COMO?	9

Restrições	9

Premissas	9

Riscos	9

Estrutura Analítica do Projeto	9

WHEN? QUANDO? LINHA DO TEMPO	10

HOW MUCH? QUANTO? CUSTOS	10

APROVAÇÕES	11

# OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO

Delinear o projeto como um todo, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

# WHY? POR QUÊ?

O cotidiano dos consumidores mineiros é marcado por uma realidade desafiadora: a alta prática de preços em produtos essenciais para o lar, como alimentos e itens de limpeza, contrastando com a significativa discrepância entre os valores praticados pelos diversos estabelecimentos varejistas. Esta discrepância, evidenciada inclusive no " CNN Brasi - Discrepância de Preços ao Consumidor", revela a complexidade do cenário comercial no setor de supermercados, hipermercados e similares, evidenciando a necessidade de uma solução que promova transparência e praticidade nas compras diárias.

Diante dos avanços tecnológicos, especialmente no acesso à computação móvel por meio de smartphones, surge a oportunidade de desenvolver uma plataforma que atenda às demandas dos consumidores mineiros, oferecendo uma solução prática e eficiente para a busca de melhores preços e condições de compra. A ausência de uma ferramenta que forneça informações em tempo real sobre a variação de preços por região geográfica dificulta não apenas a escolha consciente do consumidor, mas também prejudica a livre concorrência entre os estabelecimentos varejistas.

Nesse contexto, propomos o desenvolvimento de uma plataforma que possua interface web e mobile, sendo priorizado a liberação de um acesso mobile em paralelo uma liberação para acesso web com escopo limitado. Essa plataforma terá o objetivo de auxiliar os consumidores mineiros (proposta inicial) na realização de suas compras de forma mais econômica e eficiente. Esta iniciativa não apenas proporcionará praticidade aos consumidores, mas também contribuirá para uma avaliação mais precisa das práticas de precificação adotadas pelos estabelecimentos varejistas, fomentando uma concorrência mais saudável e transparente no mercado.

A seguir, detalharemos os fundamentos e benefícios dessa proposta, demonstrando como ela pode revolucionar a experiência de compra dos consumidores e promover uma relação mais equilibrada entre estes e os estabelecimentos comerciais. Como descrito abaixo:

- Cadastro de lista de compras, com notificação de localidades onde os preços estão mais baixos;

- Controle orçamentário mensal da lista de compras;

- Permitir aos varejistas conhecerem melhor o perfil dos consumidores...

## Justificativa do Projeto

O aplicativo tem como proposta principal, proporcionar aos usuários uma solução centralizada e prática para consultar e comparar preços de produtos em diferentes estabelecimentos comerciais. Seu funcionamento é bastante intuitivo: os usuários registram detalhes de suas compras, incluindo os preços dos produtos e informações sobre os estabelecimentos, como disponibilidade de estacionamento e acessibilidade. Para garantir a atualização constante dos preços e a abrangência das informações, estabeleceremos parcerias estratégicas com os comerciantes, buscando acesso aos seus sistemas de gerenciamento de preços por meio de uma interface de programação de aplicativos (API) que permite a atualização automática dos dados. (Promover o desejo do lojista estar na aplicação e divulgar promoções com o intuito de engajar e atrair novos clientes).

Além disso, o aplicativo oferecerá aos pequenos comerciantes a possibilidade de inserir e gerenciar os preços de seus produtos diretamente na plataforma. Participar do aplicativo representa uma oportunidade única para esses comerciantes, pois sua presença na plataforma funciona como uma forma eficaz de divulgação, aumentando sua visibilidade junto aos consumidores. Essa exposição também os incentiva a competir por preços mais competitivos, visando atrair mais clientes. (Para o cadastro dos lojistas, propomos que seja realizado através do site um cadastro preliminar, com envio de documentação e validação por parte dos administradores do site. Será possível, também, realizar o cadastro facilitado através de validação do .GOV, neste primeiro momento).

Para os usuários finais, o aplicativo oferece uma variedade de recursos úteis, incluindo a criação e gerenciamento de listas de compras personalizadas e a identificação dos estabelecimentos mais próximos com os preços mais atrativos. Além disso, os usuários poderão acompanhar seus gastos mensais referentes as suas compras de supermercado por meio de gráficos e relatórios detalhados, fornecendo uma visão abrangente de seus hábitos de consumo ao longo do tempo. (Para os consumidores adquirirem descontos em suas compras, deveram estar cadastrados no app e apresentar o QRCode).

Por tanto, o aplicativo proposto visa não apenas facilitar a vida dos consumidores, fornecendo informações que permitam tomadas de decisão mais informadas e econômicas, mas também promover uma dinâmica de mercado mais competitiva e transparente. Ao incentivar a participação tanto dos consumidores quanto dos comerciantes, almejamos criar uma comunidade colaborativa que beneficie a todos os envolvidos. Acreditamos que essa abordagem inovadora tem o potencial não apenas de otimizar as experiências de compra, mas também de impulsionar os comerciantes.

Além disso, acreditamos que há potencial para monetização do aplicativo, tornando-o uma ferramenta rentável tanto para os desenvolvedores quanto para os investidores envolvidos. Por meio de parcerias estratégicas, modelos de publicidade não intrusivos e possíveis assinaturas premium, buscaremos garantir a sustentabilidade financeira da plataforma, enquanto continuaremos a fornecer valor significativo aos usuários e stakeholders. (Tentar convencer o lojista sobre a importância de ele disponibilizar os dados para a plataforma, mostrar cases de sucesso como exemplo).

Em relação à cibersegurança, a plataforma será auditável, garantindo a anonimização dos dados de todos os usuários da plataforma (consumidores e varejistas).

## Objetivos SMART

S – Específico: Tornar-se a principal fonte de dados geolocalizados de supermercados em Minas Gerais, facilitando o acesso dos consumidores aos melhores preços por região. Concluir o levantamento detalhado de requisitos e a prototipagem do produto de software esperado.

M – Mensurável: Avaliar semanalmente a adesão dos consumidores à plataforma, visando xxx novos usuários e yyy novas contribuições por semana. Estabelecer parcerias estratégicas com pelo menos xx parceiros por mês, resultando em um total de xxx mil registros nas regiões de Pampulha e Riacho das Pedras, ....

A – Atingível: Basear os números em dados estatísticos do IBGE e da Federação do Comércio, ajustando-os para garantir a viabilidade dentro do prazo e das condições levantadas.

R – Relevante: Concluir o documento e o levantamento de requisitos são passos essenciais para apresentar o projeto aos potenciais parceiros e garantir parcerias estratégicas.

T – Temporal: Concluir o TAP e o levantamento de requisitos em até xx meses. Realizar a PoC (Proof of Concept) em xx meses ou menos. Iniciar a captação de contribuições em xx meses, com a utilização da plataforma começando em xx meses.

# WHAT? O QUE?

## Produtos, Serviços ou Resultados Esperados

A plataforma web/mobile permitirá aos consumidores:

- Comparar preços entre diferentes estabelecimentos;

- Encontrar promoções e elaborar lista de compras;

- Receber comparativos de preços entre estabelecimentos, de acordo com lista de compras ou produto inserido;

- Acompanhar a qualidade dos estabelecimentos através de avaliações dos clientes;

A plataforma web/mobile permitirá aos lojistas:

- Inserir, remover e editar produtos na plataforma;

- Inserir lista com informações dos produtos;

- Compartilhar informações em tempo real, através de API;

- Aumentar a visibilidade e atração de clientes por meio de exposição na plataforma;

- Participar de uma competição de melhores preços para atrair mais consumidores;

- Acesso a dados e análises sobre as preferências e comportamentos dos consumidores;

- Oportunidade de ajustar estratégias de precificação com base em informações em tempo real do mercado;

- Possibilidade de promover produtos e ofertas especiais diretamente aos usuários da plataforma.

## Requisitos

Os requisitos para o desenvolvimento da plataforma incluirão:

Para os Consumidores:

- Geolocalização de Estabelecimentos: Capacidade de identificar e exibir estabelecimentos próximos à localização do usuário, permitindo uma busca mais eficiente;

- Funcionalidade de Comparação de Preços: Possibilidade de comparar preços de produtos entre diferentes estabelecimentos para ajudar os consumidores a tomarem decisões;

- Mecanismos para Elaborar Listas de Compras: Ferramentas que permitam aos usuários criar e gerenciar listas de compras personalizadas, facilitando o planejamento e a organização das compras;

- Módulo de Feedback dos Consumidores: Sistema que permita aos usuários fornecerem informações sobre produtos, estabelecimentos e experiências de compra, contribuindo para a melhoria contínua da plataforma e possibilitando gerar classificação dos estabelecimentos.

Para os Lojistas:

- Registro e Gerenciamento de Estabelecimentos: Capacidade de os lojistas cadastrarem e atualizarem informações sobre seus estabelecimentos na plataforma, incluindo horários de funcionamento e detalhes de contato.

- Integração de Preços e Promoções: Possibilidade de os lojistas inserirem e atualizarem os preços de seus produtos na plataforma, bem como anunciarem promoções especiais e ofertas exclusivas.

- Acesso a Dados Analíticos: Disponibilidade de dados e análises sobre o desempenho de seus produtos e a interação dos consumidores com a plataforma, permitindo ajustes estratégicos e tomadas de decisão embasadas (cliques e visualizações).

- Sistema de Comunicação com os Consumidores: Mecanismo para os lojistas interagirem diretamente com os consumidores, oferecendo suporte, respondendo a perguntas e fornecendo informações adicionais sobre seus produtos e serviços.

- Compartilhamento de Informações em Tempo Real: Implementação de uma API que permita aos lojistas integrarem seus sistemas de gerenciamento de preços diretamente com a plataforma, garantindo que informações sobre preços e promoções sejam atualizadas em tempo real.

# WHO? QUEM? PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

CLIENTES: Consumidores finais em Minas Gerais (por enquanto) que buscam uma solução para otimizar suas compras diárias, economizar dinheiro e tomar decisões mais informadas.

EQUIPE:

- Alexandre Tavares Moreira (PO do projeto e idealizador): Responsável pela definição da visão do projeto, liderança da equipe, alinhamento com as necessidades dos clientes e garantia da entrega de valor ao longo do desenvolvimento.

- Helton Elias de Oliveira (Criação e Desenvolvimento Full-Stack): Encarregado da criação e desenvolvimento do aplicativo, implementando soluções técnicas de alta qualidade que atendam às necessidades dos clientes.

- Renato Vianna do Valle Junior (Colaborador em Ideação, Parcerias e Requisitos): Contribui para a concepção inicial do projeto, identifica possíveis parcerias e elabora requisitos para garantir a eficácia do produto.

DEMAIS PARTES INTERESSADAS:

- Parceiros Comerciais em Potencial: Estabelecimentos varejistas que podem integrar seus produtos e preços à plataforma, contribuindo para a diversidade e abrangência dos dados disponíveis para os consumidores.

- Autoridades Reguladoras: Órgãos governamentais responsáveis pela regulação do comércio e proteção dos consumidores, cujo envolvimento pode ser necessário para garantir conformidade legal e ética durante o desenvolvimento e operação da plataforma.

# HOW? COMO?

## Restrições

- Orçamento limitado a R$XX;

- Prazo definido para conclusão do projeto.

## Premissas

- Disponibilidade de nós três para o desenvolvimento do projeto;

- Aceitação e adesão dos consumidores e lojistas à plataforma.

## Riscos

Os Principais riscos incluem:

- Resistência dos consumidores e lojistas à adoção da plataforma;

- Viabilidade técnica do desenvolvimento da plataforma;

- Concorrência de outras soluções no mercado.

## Estrutura Analítica do Projeto

1. Concepção do projeto

1.1 Conclusão do TAP

1.2 Levantamento de requisitos

1.3 Prototipagem da plataforma

2. Desenvolvimento da plataforma

2.1 Implementação da interface do usuário

2.2 Desenvolvimento das funcionalidades principais

2.3 Testes e refinamentos

3. Lançamento e operação

3.1 Deploy da plataforma

3.2 Início da captação de contribuições

3.3 Gestão proativa e evolutiva

# WHEN? QUANDO? LINHA DO TEMPO

- Conclusão do TAP: [Data]

- Conclusão da PoC: [Data]

- Início da captação de contribuições: [Data]

- Lançamento oficial da plataforma: [Data]

# HOW MUCH? QUANTO? CUSTOS

- Orçamento total estimado: R$XX

- Detalhes dos custos serão fornecidos no plano de gerenciamento de custos.

# APROVAÇÕES

Eu, [Nome do Patrocinador do Projeto], patrocinador do projeto, concordo com os termos e objetivos delineados neste TAP.

Assinatura: ___________________________

Data: ________________________________

Eu, [Nome do Gerente do Projeto], gerente do projeto, confirmo que este TAP reflete as discussões e acordos realizados até a presente data.

Assinatura: ___________________________

Data: ________________________________